ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՏԱՏՈՒՆԵՐԻՆ

Մրցույթի ծածկագիր ICARE-053/WM/22

Առաջարկները ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ պայմանները.

- Ֆինանսավորում

  - «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ICARE) կողմից` Հ.Հովնանյան հիմնադրամի հետ համատեղ ֆինանսավորվող ՙՙWINE-MAKER՚՚` ուսանողական գինեգործարանի հիմնման ծրագրի շրջանակում:

- Սերտիֆիկատներ

  - Կապալառուն պետք է ներկայացնի պատշաճ փաստաթղթեր բոլոր ապրանքների աղբյուրի, ծագման և որակի ստանդարտներին համապատասխանության մասին: Կապալառուն ինքն է կրում տվյալ փաստաթղթերի ձեռք բերման հետ կապված ծախսերը:

- Բեռնափոխադրում, ադմինիստրատիվ ծախսեր և այլ հարկեր:

  - «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը  փոխհատուցում է միայն աշխատավարձի և նյութերի հետ կապված ծախսերը: Ուստի խնդրում ենք. ա/ նյութի արժեքում ներառել գնման և տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը և հարկերը,  բ/ աշխատանքի արժեքում ներառել բոլոր ծախսերը աշխատանքը կազմակերպելու համար (այլ բեռնափոխադրման, պահեստավորման, վերադիր ծախսեր և այլն), շահույթը, ՀՀ-ում գործող բոլոր հարկերը:

- Հատուկ պայմաններ

  - Ծրագրի իրականացման հետ կապված ծախսերի նվազեցման նպատակով  «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը  իրեն պայմանագր(եր)ում նշված որոշ նյութերի ձեռք բերման իրավունք է վերապահում:

  - Վճարման կարգի մասին պայմանագրային պայմանների նախնական մանրամասներ`

ա/ Պատվիրատուի կողմից կանխավճարի տեսքով վճարում չի կատարվում,

բ/ Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում  կկատարվի  ամսական կտրվածքով՝ կապալառուի կողմից ներկայացված և Հիմնադրամի կողմից վավերացված կատարողական ակտի հիման վրա,

գ/ Կապալառուի կողմից ներկայացված յուրաքանչյուր կատարողականի գումարից պահվում է երաշխիք  10%-ի չափով: Երաշխիքի դիմաց պահված գումարի 50%-ը  կապալառուն կստանա աշխատանքների ավարտը հաստատող ընդունման ակտի վավերացումից հետո, իսկ երաշխիքի դիմաց  պահված գումարի մյուս 50%-ը  կապալառուն կստանա  շահագործումից  6  (վեց) ամիս  հետո:

- Ծրարների ներկայացման պայմաններ

  - Հայտերը պետք է դրված լինեն փակ ծրարների մեջ, պետք է կնքված լինեն, ծրարների վրա պետք է նշված լինի ուղարկողի (մասնակցի) հասցեն և անվանումը, ստացողի «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն»   հիմնադրամի) հասցեն և անվանումը, մրցույթի ծածկագիրը, հետևյալ բառերը «Չբացել մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 1, ժամը 11:00»:

  - Մրցութային առաջարկները պետք է ներկայացվեն կնքված փակ ծրարների մեջ և կընդունվեն մինչև 2022թ. նոյեմբերի 30-ը, ժամը 17:00 հետևյալ հասցեով`

«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ք․ Երևան, Տերյան 74 փողոց, 5-րդ հարկ

- «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը իրեն իրավունք է վերապահում ընդունելու կամ մերժելու որևէ Հայտ և չեղյալ համարելու մրցութային գործընթացը և մերժելու բոլոր հայտերը ցանկացած ժամանակ նախքան պայմանագրի շնորհումը առանց  որևէ պարտավորության ենթարկելու տվյալ Հայտատուին կամ Հայտատուներին, կամ առանց  պարտավորությունների բացատրություն տալ Հայտատուին կամ Հայտատուներին «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն»   հիմնադրամի գործողությունների հիմքերի վերաբերյալ:

- Փաստաթղթերի ցանկ

  - Մրցութային ծրարները պետք է պարունակեն 2 փաթեթ` 1 Բնօրինակ և 1 Պատճեն.

- Ձև 1` Մասնակցի հայտ

- Ձև 2` Հայտարարագիր որակի և ծագման վերաբերյալ

- Ձև 3` Կատարված աշխատանքների ցանկ (կից համապատասխան փաստաթղթերով)

- Ձև 4` Ծավալաթերթ /կնքված/ (անհրաժեշտության դեպքում կպահանջվի նաև էլեկտրոնային տարբերակը)

- Ձև 5` Անհրաժեշտ սարքավորումների և մարդկային ռեսուրսների առկայություն

- Ձև 6` Հիմնական աշխատանքների նախնական ժամանակացույց

- Կանոնադրության պատճեն

- Պետռեգիստրի վկայականի պատճեն

- Տեղեկանք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ

- Տեղեկանք սպասարկող բանկից` բանկային տվյալների վերաբերյալ:

- Բոլոր շինարարական լիցենզիաների պատճեններ:

- Գնահատման հիմնական չափանիշներ

  - «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը ներկայացված հայտերը գնահատելու համար սահմանում է ներքո շարադրված հիմնական չափանիշները:

- Աշխատանքների կատարման խելամիտ սահմաններում առաջարկվող գինը, որը չի գերազանցի նախահաշվային արժեքը  (50,000,000 ՀՀ դրամ):

- Հայտատուի նմանատիպ աշխատանքներ կատարելու փորձը, ներառյալ վերջին երեք տարիների ընթացքում կատարած նմանատիպ աշխատանքների ծավալը

- Առաջարկվող աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը, որը պետք է լինի ոչ ավել քան 140 օրացույցային օր։

- Հայտատուի տեխնիկական, մարդկային և կառավարման ռեսուրսները

Գնահատման նպատակով «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը կարող է, Հայտատուի համաձայնությամբ, այցելել հայտատուի գրասենյակ, արտադրական տարածքներ և, հնարավորության դեպքում, հայտատուի` նախկինում կատարած նմանատիպ աշխատանքների օբյեկտներ:

Հայտում ներկայացված ծավալաթերթում /հիմք է ընդունվում Ծավալաթերթի կնքված բնօրինակը/ արտացոլված գները կստուգվեն «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից: Թվաբանական սխալների առկայության դեպքում «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը հիմք կընդունի ճշգրտված գինը: Նման սխալների առկայության դեպքում «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը կարող է հարցման միջոցով լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջել հայտատուից:

- Այցելություն աշխատանքների իրականացման տարածք

Հայտատուի ցանկությամբ, «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամը հայտատուների համար կտրամադրի Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ, Պռոշյան համայնք 5-րդ փողոց, 12-րդ նրբանցք, 1-ին տուն հասցեում գտնվող օբյեկտի մուտքի և ուսումնասիրությունների հնարավորություն:

- Կոնտակտային անձ հարցումներին պատասխանելու համար

Հարցերի դեպքում պետք է դիմել «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի աշխատակից Կարեն Չախոյանին 077 72 79 40 հեռախոսահամարներով։